- 招标编号：20240040

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

招标文件

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2024年3月6日

- 申   明

本招标文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“数据中台重构项目-PMO”进行招标，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

# 第一部分  投标函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展需求，现就我行“数据中台重构项目-PMO”进行招标。

- 1.招标编号：20240040

- 2.招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施/提供地点： 江苏省常熟市新世纪大道58号

- 4.发放标书时间：北京时间 2024年03月14日

- 5.投标截止时间：北京时间 2024年04月03日

- 6.招标人联系方式：

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

项目联系人：郁敏

电话号码：13773046590

集采办联系人：陆志斌

电话号码：0512-52739210

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

# 第二部分  招标说明

- 总体说明

### 适用范围

本招标文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）“数据中台重构项目-PMO”而进行的公开招标。

### 定义

- “招标人”系指组织本次招标的招标机构：常熟农商银行。

- “投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

- “设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

- “招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

- “投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

- “无效的投标文件”指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

- 投标文件未按招标文件的要求密封；

- 投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

- 在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

- 投标文件字迹模糊不清无法辨认的。

- 投标人在投标文件中提供虚假信息的。

- 投标文件未送达指定地点，指定接收人。

### 对投标人的要求

- 投标人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的设备（系统）分销商、厂商。

- 投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务,采购人提出人员需求后5日之内能安排人员上岗，上岗人员需经过基础培训并且通过采购人考核要求。

- 投标人近3年来签署过类似合同、承担过类似项目及成功案例，案例数不少于5个。投标人应具备相应实施资格。

- 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

- 投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格；且不允许中标后将本招标进行分包、转包。

- 标的项目中如包含的第三方产品和服务，要求投标人出具第三方授权书（包括产品、服务功能和价格），招标人保留对该第三方资格认定及与其直接签署合同的权利。

- 申请人近三年内至少有5家同业本项目需求的系统案例（以加盖公章的合同复印件为准）。

- 招标单位可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并将在指定网站上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

- 招标单位对招标文件作出了澄清、修改的，澄清、修改内容自招标单位发布更正公告发布之时发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

- 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有内容和规定。

### 投标费用

- 投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人。对本次招标有任何询问，请与常熟农商银行本次招标联系人联系。

- 投标文件说明

### 要求

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

- 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

### 投标文件的组成

必须按照本招标文件要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。投标文件应包括但不限于下列所选文件：

附件1：投标书

说明：必须按照本招标文件附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

附件2：法定代表授权委托书

说明：法定代表人参加投标的无须授权委托书。

附件3：投标价格一览表【单独密封】

说明：应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

附件4：投标人情况简介

说明：应包含投标人基本情况与背景资料、财务数据、业绩或服务的情况等。

附件5：外包服务供应商风险信息表

说明：根据监管要求，防范外包风险，投标人需如实提供表格要求的相关内容。

附件6：业务需求与实施方案

说明：根据我行项目实施计划、业务需求（已列明）、我行现有系统列表、我行硬件服务器配置清单等要求，投标人应提供：

- （1）产品的详细介绍，明确系统的特点及优势等，如果投标人产品需要集成其他产品商的产品，描述如何实现。

（2）产品的系统架构图、硬件拓补图（结合我行现有资源进行规划）

（3）软硬件配置清单。

（4）项目进度和质量保障方案。

（5）项目风险评估与控制方案。

（6）售后服务与支持方案。

附件7：产品功能表与需求匹配度

说明：投标人必须对“招标项目要求”逐个或分块地作出实质性响应，简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引，解释投标文件或投标人案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。

附件8：项目实施人员一览表、人员简历及社保证明

说明：投标方必须提供实际参与项目实施的成员列表及其人员简历（按附件格式填写）和社保证明，保证其真实有效。

附件9：科技系统技术标准概要事项

说明：投标方产品需满足附件所要求技术标准执行，超纲部分需另作说明。

附件10：投标人资格证明与案例情况（近三年，需附证明文件）

说明：投标人提供营业执照复印件等相关资质证明文件并按表格要求提供至少近三年的实施案例情况，并附证明文件（以加盖公章的合同复印件为准）。

附件11:投标人信用信息查询说明

说明：投标人提供信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等，加盖公章。

附件12：其他

说明：投标人自愿提供的其他全部文件。

### 投标文件的签署及规定

- 投标人应准备一份正本，两份副本，一份电子文档。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异以正本为准。

- 投标文件正本和副本须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章。

- 除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

- 投标文件的递交

### 投标文件的密封和递交

投标人应将投标文件的正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本或副本、招标编号、投标标段、联系方式（手机号）、邮箱。

每一密封信封上注明“于开标前不准启封”的字样。

投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

投标文件须标注页码：封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码。

### 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。

投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

- 投标保证金

- 投标人须按规定交纳投标保证金:

- 人民币肆万元整

- 投标保证金必须在投标截止时间前提交。投标人未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，招标人恕不接受其投标文件,投标无效。

- 投标保证金可以使用电汇、网上银行转帐的形式提交并写明投标编号及标段、联系方式，以便招标人核对查实。

- 户名：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（投标保证金）

- 账号：101290001022913950

- 开户行：常熟农商银行营业部

- 受理地点：江苏省常熟市新世纪大道58号；

- 受理时间：法定工作日9:00～16:00

- 投标保证金交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准。投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。

- （友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成投标无效。投标保证金到账查询电话：0512-52739210）

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的，其投标文件无效。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，并按有关规定处理：

- （1）中标人在收到中标通知书后，无法定正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金/提供银行履约保函（独立保函）;

- （2）中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的;

- （3）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;

- （4）其它违法违规行为，经查情况属实的。

- 7.非中标候选人，在中标公示期结束后10个工作日内，可办理投标保证金的无息退还。

- 8.中标人收到中标通知书，并提交履约保证金/提供银行履约保函（独立保函）后，可办理投标保证金的无息退还。

- 开标和评标

### 开标

- 本次开标时间与开标地点由招标人另行通知。

- 招标人对本次招标视情况进行现场开标，投标人代表应出示代表投标人参加开标的授权证明及本人身份证明。

- 开标过程由投标人进行时间不超过20分钟的讲标，必须由此项目的实施项目经理讲标，不得随意变更。

### 评标方式

- 综合评分法，其中价格分占评分权重50%

### 技术标评标因素

详见附件《技术评分表》。

### 投标文件的审查

- 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件签署是否符合要求。

- 在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝。

- 招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留。

- 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

- 招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

### 投标文件的澄清

- 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

- 澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

- 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

- 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### 评标工作

- 招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标人。

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行。

- 招标人不承诺报价最低者为中标者。

- 在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力。

- 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

- 中标、履约担保与签署合同

### 定标原则

招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

### 中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知。

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知。

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

### 履约担保

- 履约保证金

- （1）中标人应当自收到中标通知书之日起30天内，提交☑合同价的10%  □其他：      元的履约保证金，并一次性足额存入履约保证金专用账户。

- （2）履约保证金应当采用银行转账或电汇等缴纳方式，不直接收取现金、个人存折。

- （3)履约保证金在使用电汇、网上银行转帐的形式提交时应写明投标编号及标段、联系方式，以便招标人核对查实。

户名：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（履约保证金）

账号：101290001022913940

开户行：常熟农商银行营业部

受理地点：江苏省常熟市新世纪大道58号；

受理时间：法定工作日9:00～16:00，交纳时间以履约保证金专用账户实际收到的时间为准。（友情提示：为确保履约保证金能按时到账，中标人按要求提前将履约保证金汇入专用账户内，以免延误。履约保证金到账查询电话：0512-52739210）

### 签订合同

- 招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

- 招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

- 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 其他未尽事项

- 本项目计划选取一家中标单位。

- 采购结果延用周期： 至项目合同履约完毕

# 第三部分  投标文件格式

## 附件1：投标书

投  标  书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

根据贵方            项目 招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

- 招标文件规定的全部文件正本一份，副本二份，电子文档一份。

- 投标人同意如下：

- 投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行我方的全部责任。

- 投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项。

- 投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

- 投标人承诺项目讲标人为本项目实施的项目经理，投标人应承诺项目实施过程中项目经理不做变更。如发生项目经理变更，招标人有权扣减项目中标金额的10%，及有权解除中标通知书或项目合同。

- 投标人承诺按项目投标书中项目组人员配制进场实施项目，如人员匹配率低于90%，招标人有权扣减项目中标金额的10%，及有权解除中标通知书或项目合同。（人员匹配率为：投标书匹配人员数量/投标书项目人员总数）

- 投标人承诺按《常熟农商银行科技系统技术标准规范》进行项目实施，并对投标人原系统产品不适合该标准规范的内容在项目实施周期内完成按项目的改造落地。(技术标准规范在项目进场实施时提供，概要内容见附件《科技系统技术标准概要事项》)并对附件《科技系统技术标准概要事项》进行盖章确认。

- 投标人保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标人愿意承担由此而产生的一切后果。

四、投标方愿意按招标文件的规定交纳人民币(大写)        元整的投标保证金。如我方在投标有效期届满后撤回投标，或中标后拒绝遵守投标承诺、拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则贵行可以将我方交付的投标保证金作为违约金直接扣收。

五、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金或向招标人提供受益人为招标人的银行履约保函（独立保函）。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

与本投标有关的一切正式信函使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年     月     日

## 附件2：法定代表授权委托书

法定代表授权委托书

本授权书申明：

（投标人公司名称）（投标人公司注册地点）法定代表人（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命：（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人单位公章：

投标人法定代表人（授权人）签字盖章：

日期：      年     月     日

- 附件３：投标价格一览表【单独密封】

投标价格一览表

投标价格一览·表由以下几个部分组成：

项目总报价（人民币）：                元

项目计划进场时间：      年     月     日（中标人应不晚于中标通知书发出后5个工作日内入场实施）

人月单价:            元（按岗位或角色分列，多岗位多条）

报价明细：

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 折扣（%） | 折后价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件名称/硬件名称/服务名称 |  |  |  |  |  |  |

优惠/附加条款（按类型填写）：

| 类型 | 优惠条款 | 内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 咨询/培训/测试/运维/其他 |  |  |

备注：

1.投标人承诺招标人拥有在项目各阶段涉及的各类产出物或交付物的知识产权，投标人须提供全部说明文档，进行无保留的知识转移及相关培训。

2.投标人承诺在保质期内（数据中台上线完成后6个月内），投标人应免费提供咨询修正及因需求变更等原因引起的咨询调整。

3.投标人应对上述所投产品提供报价，报价包含工程材料费、工程施工费、安装调试费、运输费、技术支持费、培训费、产品附件费、第三方产品费等投标人为完成本项目所发生的全部费用（一年内将按照此招标价格采购）。所有报价均以人民币为单位，报价含税。如有数量规定的阶梯价，可阶梯报价。

4.投标人应在项目计划进场时间安排人员进场，未在期限内完成人员进场，每延迟一日，应向招标人支付相当于项目中标总金额万分之五的违约金，超过30天的，招标人有权解除中标通知书或项目合同，投标人除支付相应的延迟违约金外，还应向招标人退还已收到的合同价款。

投标人单位公章：

投标人法定代表人（授权人）签字盖章：

日期：      年     月     日

此页投标价格清单需独立密封包装（一份即可）

- 附件4：投标人情况简介

投标人情况简介

- 名称和概况：

投标人名称：

地址：                   邮编：

传真／电话：

成立日期或注册日期：

法定代表人或主要负责人姓名：

- 人员情况：

| 总人数 人 | 其中：管理人员 人，研发人员 人，实施人员 人，测试人员 人，项目管理和质量管理人员 人，其他 人 |
| --- | --- |
|  | 其中：持有专业类中高级证书 人，持有专业类初级证书 人 |
|  | 其中：中高级职称 人，初级职称 人 |
|  | 其中：研究生及以上 人,本科 人，大专及以下 人 |

- 三、财务数据：

经营状况及业绩（近三年资产总额、负债总额、年产值、年销售收入、年利润））

| 项 目\年 份 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本（万元） |  |  |  |
| 年 产 值（万元） |  |  |  |
| 年销售收入（万元） |  |  |  |
| 净 利 润（万元） |  |  |  |
| 资产总额 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 净资产增长率 |  |  |  |
| 销售收入增长率 |  |  |  |

说明：

1.资产总额、负债总额应以具有资质的中介机构鉴证的企业会计报表期末数为准。

2.净资产增长率

（1）净资产增长率＝1/2（第二年末净资产÷第一年末净资产＋第三年末净资产÷第二年末净资产）-1

（2）净资产＝资产总额 － 负债总额

3.销售收入增长率

销售收入增长率＝1/2（第二年销售收入÷第一年销售收入＋第三年销售收入÷第二年销售收入）-1

企业净资产增长率或销售收入增长率为负的，按0分计算；第一年末净资产或销售收入为0的，按后两年计算；第二年末净资产或销售收入为0的，按0分计算。

- 四、业绩或服务的情况：

- 成立至今国内外主要用户名称：

- 其中，本次投标或服务在国内金融行业的应用情况（如有的话）：

- 五、所属集团（如有的话）：

- 六、其它情况

- 附件5：外包服务供应商风险信息表

外包服务供应商风险信息表

| 服务供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 服务供应商基本情况 |  |
| 1.服务供应商成立时间及其发展历程 |  |
| 2.服务供应商的主要股东 |  |
| 3.服务供应商的主要经营范围 |  |
| 4.服务供应商的企业性质（内资企业/港澳台商投资企业/外商投资企业/境外企业） |  |
| 5.服务供应商近三年资产规模、主要收入、盈利状况 |  |
| 6.服务供应商目前员工人数、人员学历结构 |  |
| 7.列举同业提供类似性质和规模的服务经验 |  |
| 8.列举在最近三年的经营活动中违法违纪等不良记录（如有） |  |
| 9.提供服务供应商业务连续性安排和应急预案 |  |
| 10.提供企业相关资质（如有） |  |
| 11.提供核心产品或服务 | （1）自主产品或服务： （2）代理产品或服务： |
| 服务供应商（盖章）： 日期： |  |

## 附件6：业务需求与实施方案

- 预期项目实施周期计划：

预估实施周期：11月5天（按工作日测算）

预估“数据中台重构项目-数据迁移”实施计划：

需求阶段	： 2024年 4月 1日	至 2024年 4月30日

设计阶段	： 2024年 4月 15日	至 2024年 4月30日

开发阶段	： 2024年 4月15日	至 2024年 8月2 日

测试阶段	： 2024年 6月 3日	至 2024年11月30日

试运行阶段	： 2024年11月 1日	至 2025年 2月28日

验收阶段	： 2025年 2月 1日	至 2025年 3月 5日

项目上线	： 2025年 3月 6日

预估进场时间：

投标人应不晚于中标通知书发出后5个工作日内入场实施，并以数据中台项目群实施上线工作为目标，制定并提供详细的实施计划。

- 项目需求

- 项目背景及目标

- 近年来随着金融科技快速发展，数据中台化是银行业强化数据能力建设、推动数据有序共享、深化数据综合应用的必经之路。

- 为响应全行数字化转型要求，推动数据平台到数据中台化的转型。沉淀资产，提升数据资产管理能力，夯实数据基础，规范数据标准，提高数据价值，促进敏捷创新，推动业务智能化，构建全面的数据体系，最终形成数据驱动业务发展的智能化金融生态。

- 利用大数据技术，整合形成数据中台体系。实现行内外数据资产的采集和整合，形成完整的数据模型，推进全行数字行转型。

- 项目规划和目标

- 数据中台在于其对数据的全局视角、统一的标准和口径，以及对前台业务的深度支撑。其建立在大数据平台的基础上，它强调提供工具和机制来实现数据能力的全局抽象、共享和复用。

- 更进一步解决数据孤岛和应用孤岛的问题，提供统一的数据服务，为前台业务提供强大的支撑。它不仅仅是一个技术平台，更是一个战略层面的概念，帮助企业实现数字化转型，更好地挖掘出数据的价值。

- 此外，云原生技术和数据平台是实现数字转型的必要创新技术和方法。数据中台的强大处理能力可以支持前端用户的个性化、精准操作，这使得前端的丰富性和多样性得以实现。

- 通过本次项目的建设，达到以下几个项目标：数据采建、数据技术、数据管理、数据服务、组织人才。

- 项目内容

- 本次项目主要为上述农商银行数据中台重构及配套系统改造项目（以下称“数据中台项目群”）建设，确保数据中台项目群建设工作顺利落地，包括需求规划、PMO项目管理咨询。

  - 需求规划

    - 业务和技术现状梳理

- 通过高层和业务部门调研访谈，了解和分析业务战略和高阶业务需求。

- 牵头并指导行方人员梳理业务现状，包括业务场景、业务功能和业务产品清单。

- 牵头并指导行方人员梳理技术现状，包括应用系统、系统功能和系统间接口清单。

    - 数据中台项目群建设方案

- 根据业务和技术现状，匹配业务战略，参考行业先进经验，理清实施范围和实施策略，提出数据中台项目群建设方案，包括但不限于业务实施范围、系统实施范围、总体集成设计方案、专题方案、主计划、组织架构、人力规划、环境资源规划、办公场地规划等内容。

    - 关键架构和技术决策

- 根据业务和技术现状，匹配数据中台项目群建设方案，参考行业先进经验，梳理待决策架构和技术问题清单，完成架构和技术决策，并提出相应解决方案。

    - 高阶需求编写

- 提供业内核心项目群建设领先实践分享，使得我行充分了解行业动向，以保证需求的前瞻性。

- 指导和协助行方人员共同编写完成数据汇中台项目群高阶技术需求。

- 与行方、各开发实施方共同探讨需求细化落地方案，保证需求的前瞻性、全面性和可落地性，参与《需求说明书》的评审工作。

  - PMO项目管理咨询

- 该部分采取咨询PMO团队与我行项目管理人员联合组队的形式，围绕数据中台项目群建设，提供相应的实施管理服务，确保按时保质上线，实现既定项目目标。具体项目内容如下。

    - 项目策划

- 结合银行现有体系文件，主导撰写、维护、更新、宣导项目群全生命周期的管理体系文件，包含项目群组织架构及职责、管理章程、各阶段规程文件、流程图、操作指南、模板与表格等，并确保管理体系的执行。

    - 计划与进度管理

- 制定项目群总体计划，包含制定关键里程碑计划、指导各项目组的工作计划、人力资源配置、场地环境等主要项目资源计划，负责项目计划制定、维护及发布。

- 参与讨论、制定和评审项目各阶段的详细工作方案及计划，包括需求、开发、测试、数据迁移、投产等各阶段。

- 跟踪总体计划和各工作小组计划的实施情况，进行项目进度的风险把控，对影响项目进度的问题、风险及早识别并进行跟踪管理。

- 定期组织项目进度管理会议，评审并提交项目计划执行情况，对影响计划执行的因素进行梳理及时提出修改措施意见，并督促跟踪相关实施方或行方及时改进。对于严重影响项目进度的事项，及时提交项目领导层讨论决策。

- 项目上线计划或关键里程碑发出变化时，及时组织进行项目计划修订工作。

    - 沟通管理

- 制定项目群沟通管理方案。

- 确定项目群沟通方式、通讯与工具、沟通与报告路径等。

- 确定项目群的会议、专题讨论、访谈沟通等制度要求。

- 负责编制项目里程碑、专题报告等，协助行方进行汇报。

- 组织召开项目定期例会和不定期沟通会议，并准备会议相应材料；整理记录会议资料并归档保存，跟踪会议事项。

- 组织不同层级的沟通策略，参与沟通与协调，协助项目决策。

    - 问题和风险管理

- 制定项目风险与问题管理方案，在项目的每一个阶段密切关注，对于任何一方或项目本身出现的问题及时向PMO提出。

- 发现项目风险或问题，组织问题梳理，结合同业实践，提供有助于问题解决的措施方案介绍。

- 组织协调各方参与风险或问题的讨论以达成解决方案。

- 制定更新问题、风险跟踪表，以及相应的解决时效、复杂程度等分级。

- 参与行方各级的项目管理与决策会议，汇报项目进展情况，结合同业实践，提供决策内容介绍，保障整个项目顺利进行，控制项目风险。

    - 项目人员管理

- 制定项目人员管理方案。对数据中台项目群人员，包括行方人员和实施方人员的进场和离场、人员考核和激励、项目群文化建设、通讯录等进行管理。

    - 需求管控

- 制定需求管控方案，按不同阶段做好需求管控工作，确保项目如期上线。

- 需求基线管理：提供需求基线管理方案，对项目群经过评审的相关需求文档和功能清单进行统一的基线管理。

- 需求变更管理：制定数据中台建设期间的需求变更管理流程，确保需求变更可管、可控，降低需求变更风险。

- 需求跟踪管理：制定需求跟踪管理方案，以数据中台项目群功能清单为基础，编制需求跟踪矩阵，确保所有功能点在设计阶段得以覆盖，分析需求变更所影响的功能清单。

    - 架构管控

- 制定数据中台项目群配套架构管控体系，针对项目群各实施方进行架构宣导，确保各参与项目组遵章执行。架构管控工作内容包括：

- 参与项目群的技术架构、数据架构的设计、评审，确保系统在需求阶段、概要设计阶段、评审阶段的架构合理，系统间交互符合架构设计原则，符合提质增效的要求。

- 参与需求变更评审，评估对项目群建设的影响分析。

- 对项目群相关系统的架构设计、变更、实施等方案进行有效的跟踪监控、评审，并提供合理的实施方案建议。

- 参考架构设计要求，主导并协调跨项目架构决策，并进行跟踪、记录和汇报。针对架构分歧提出建议解决方案，并推进各方解决架构分歧。

- 对项目实施方推广DEVOPS,导入敏捷实践。

    - 数据迁移管控

- 指导行方和实施方制定数据迁移方案并提出专家意见。跟踪与监控数据迁移全过程，组织驱动业务和技术等数据迁移干系方，尽早明确数据迁移的工作方法，驱动数据迁移推进、灾备同步推进、历史数据模型落地。

    - 测试管理

- 协助制定测试管理体系架构，协助组织审核第三方测试公司提供的测试总体计划、测试方案、测试案例等。

- 建立隶属于项目管理的测试管理组织，与测试实施方、行内测试管理人员沟通协调，针对各项测试环节进行整体规划，协调SIT测试、UAT测试各组行动、统一资源调度。具体工作内容包括：

- 建立测试管理组织，明确测试管理组内职责及负责事项，合理规划分组，确保各组骨干人员精通相应各组条线的业务，同时专家组统筹支持。从环境、数据、质量、过程、范围、人员等多维度建立度量标准，确保项目实施的规范性和实施品质；

- 制定总体的测试策略，以标准测试类型为基础，针对SIT、UAT、非功能测试等进行整体规划，专项测试集中组织，贯穿各测试环节，以高强度的测试覆盖各业务功能点、系统功能点；

- 通过精细化管理手段，从业务场景入手，建立业务功能点、系统功能点、服务接口间的关联关系，以最细颗粒度管理开发及测试；全面检视测试案例对系统功能点、业务功能点的覆盖度。

    - 试运行与上线管控

- 制定投产总体方案，确保新旧系统平稳有序过渡。具体工作内容包括：

- 组织制定上线组织架构、上线整体方案、上线控制总表、详细计划；

- 组织制定试运行方案，确保在试运行期间不影响现有系统的正常运作；

- 组织指定上线切换方案，确保有计划有步骤进行上线切换；

- 组织上线准备工作，包含业务管理办法、操作规程、切换手册、业务参数配置、系统环境安装与清理、数据备份、数据清理与补录等；

- 组织制定上线切换应急回退方案、业务连续性等方案；

- 负责组织项目群投产演练工作；

- 组织系统上线报备工作。

    - 质量和配置管理

- 制定各项交付件清单目录与标准模板，跟进检查，降低风险；

- 制定各项交付件清单目录与标准模板，包括但不限于业务需求、开发设计、测试方案、数据移植、上线计划等。

- 制定项目群各阶段准入、准出管理与技术标准，作为各阶段的决策依据。

- 参与检查各阶段工作的交付件，及时指出问题与潜在风险，并提出整改建议，供行方决策。

- 项目群实施过程中把控整体项目质量。

- 协助制定配置管理方案，识别配置项并进行相应的基线和变更管理。

    - 工具支持

- 提供项目群所需的工具与支持，包含但不限于项目管理工具、上线指挥系统等，如果相关工具产生费用，需单独报价。

- 对于招标方自有工具，投标方要迅速学习应用，在项目群进行推广实施。

- 服务标准及验收要求

- 总体要求

- 通过项目管理手段，确保数据中台项目群平稳、有序的上线，完成项目既定目标。

- 确保项目的资源管理、沟通、协调、实施等的有效、合理推进。

- 确保项目各个阶段的交付件的完整、符合规范。

- 针对需求规划、PMO项目咨询的方法论、规范、模板表格及使用工具进行培训，确保行方项目组成员具备项目所需的技能。

- 总结关键知识点、最佳实践等，形成知识库并培训移交行方。

- 实施团队要求

- 投标人的实施团队应具备以下资质：

- 投标人参与项目实施人员的数量和质量应能够保证项目进度与质量；投标人须提供参与本项目的人员名单和简历，列出项目组织结构中每个成员在项目中从事的工作内容。投标人的实施团队应具备以下资质：

- 项目总监：负责项目总体方向把握，有能力与招标方“行长级”高层沟通与协调，参与项目重大决策事项等。具有5家以上银行重大项目管理经验（须包含数据类项目），15年以上银行项目建设与项目管理经验，具备丰富的业务与技术能力，理论基础雄厚，沟通能力强，具有较强的前瞻性和项目群管理能力。

- 项目经理：负责本项目的计划、组织、实施、协调、人员配置并监督工作情况及进度等工作，负责各方的沟通联系，对项目领导组负责。项目经理要求具有5家以上银行重大项目管理经验（须包含数据类项目），具有10年以上银行系统建设经验（须包含数据类系统）。具有良好的沟通能力，组织协调与表达能力，可胜任与核心系统建设项目相关总行“部门级”及以上领导沟通的能力。

- 业务专家：负责本项目的业务需求访谈、整理工作，业务专家要求具有10年以上银行数据平台相关系统建设项目经验；具有业务场景分析、集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能力；包括但不限于零售、对公、同业、会计核算、公共管理等模块业务专家。

- 技术专家：负责本项目的技术管控工作，技术专家要求具有10年以上银行数据平台相关系统架构规划经验；包括但不限于架构管控、数据治理、需求管控、数据迁移、测试验证、上线验收等领域专家。

- 项目群管理咨询顾问：负责本项目管理工作，重点包括质量管理、进度与计划跟踪、项目风险评估、参加项目管理会议等。顾问要求具备5年以上银行数据平台相关系统项目管理PMO及项目实施管理经验。

- 其他顾问：投标人所有拟参与本项目实施的人员必须具有深度参与银行数据平台相关系统建设总体策划、需求分析、架构设计、PMO项目管理的相关经验。包含项目管理、质量管理、技术管理等人员以及数据架构、应用架构、技术架构，数据迁移、测试、上线及验收等方面专家。

- 投标人须保证所提供的人员简历和经历的真实性，经历介绍须提供客户方证明人及联系方式。投标人提供虚假信息的其投标将被视为无效。

- 项目经理必须全程驻场，自始至终负责该项目；项目主要成员必须保证与招标方相关人员保持经常性的沟通。项目组人员考勤同招标方人员统一管理，非计划内的休假要提前两周通知。

- 招标人如认为投标人的项目团队成员达不到要求，有权书面通知投标人更换或补充人员，投标人必须在10个工作日内负责调换符合招标人要求的项目成员且不对项目进度及质量产生负面影响。

- 投标人如需调整项目团队成员，应提前一个月书面通知招标人，并获招标人的资质审核通过后才能安排调整。调整前后，投标人需保证项目工作的正常进行，且不对项目进度及质量产生负面影响。

- 投标人需给出应对实施团队人员变动风险的防范机制（包含与雇员的特别协定、应急预案等）。

- 非功能性要求

- 投标产品应提供多法人解决方案，包括但不限于招标方兴福系投资管理行及村镇银行等多法人模式。

- 项目管理使用招标人现有项目管理体系、工具（如科技运营平台、禅道）进行相关的项目管理。

- 产品详细介绍

- （此处填写产品介绍，注意文档整体格式）

- 产品所需软硬件清单

- 请从附表我行支持软硬件清单中选择，超出范围的需进行标注。

- （一）所需软件清单

| 类别 | 名称 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 |  |  |  |
| 数据库 |  |  |  |
| 中间件 |  |  |  |

- 所需硬件清单

| - 硬件名称 | - 品牌 | - 数量 | - 基本配置 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目进度和质量保障方案

- 项目风险评估与控制方案

- 培训和售后服务方案

- 针对需求规划与选型咨询、PMO项目咨询的方法论、规范、模板表格及使用工具进行培训，确保行方项目组成员具备项目所需的技能。

- 总结关键知识点、最佳实践等，形成知识库并培训移交行方。

- 附表：我行支持软硬件清单

- （1）我行支持软件清单（版本号详细询项目经理）

| 软件类型 | 软件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | redhat |  |
|  | suse | 如涉及db2建议使用suse。 |
|  | redhat | 适用于裸机环境部署。 |
|  | Win Server | 原则上要求在linux环境运行，不建议安装windows server |
|  | AIX |  |
|  | 麒麟 |  |
| 开发平台 | HELP | 推荐使用5.x版本， |
| 中间件 | 东方通 |  |
|  | 宝兰德 |  |
|  | tomcat |  |
|  | WebSphere |  |
| 对象存储 | XSKY |  |
| 消息队列 | IBM MQ |  |
|  | Kafka |  |
|  | Rabbit MQ |  |
| 缓存数据库 | Redis |  |
| 大数据平台 | CDH |  |
| 数据库 | OceanBase | Oracle模式/MySQL模式。 |
|  | MySQL |  |
|  | Kingwow |  |
|  | DB2 |  |

- （2）我行支持硬件清单

| - 硬件名称 | - 基本配置 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 云主机（x86） | - 4C/8G/100G |  |
| - 云主机（ARM) | - 4C/8G/100G | - 鲲鹏920芯片 |
| - Docker容器（x86） | - 1C/2G/无存储 | - K8S编排 |
| - PC服务器（x86） | - Intel至强2代CPU/256G（8*32G）/4*600G SAS/Raid (0、1、5)/千兆电口网卡 |  |

## 附件7：项目交付物清单

| 工作分类 | 工作项 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |

## 附件8：项目实施人员一览表、人员简历及社保证明

项目实施人员一览表

| 角色 | 姓名 | 公司职务 | 工作年限 | 参与阶段/主要工作 | 进场时间 | 离场时间 | 持有专业类证书及证书等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目人员在驻场期间需暂离场的，按招标方人员管理办法操作。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：      年     月     日

项目成员简历

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 学 历 |  |  |  |
| 专 业 |  | 工作年限 |  |  |  |
| 现所在部门 |  | 职务/职称 |  |  |  |
| 项目角色 | 项目负责人/项目顾问/项目经理/需求分析/系统分析/软件开发(工程师)/测试/QA等（说明：如果一人兼任多个角色，重要角色排先） |  |  |  |  |
| 专业资质&认证 |  |  |  |  |  |
| 专业技能简介 | 达到熟练或精通程度的相关技术专业技能，如：软件开发语言/平台（框架）/工具 |  |  |  |  |
| 工作经历(所有) | 范例： - 2008.7至今, XXXXX公司，XXX职务/岗位 (时间倒序) - 2003.11～2008.7 |  |  |  |  |
| 参加起/止日期 | 近3年参加的类似项目名称 |  | 项目角色 |  | 备注 |
| 范例：2009.5 ～2010.9 | XXX客户XXXX项目名称 |  | 咨询顾问 |  | 如项目过多，列出最近的5个项目即可。 |

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

## 附件9：科技系统技术标准概要事项

| 标准事项 |  | 标准备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全设计 | 加密算法标准 | 只允许使用国密 |
|  | 加密方式标准 | 通过加密平台进行硬加密 |
|  | 主密钥生成标准 | 分段产生，存储在加密平台中 |
|  | 关键数据屏蔽标准 | 日志或其它任何输出端屏蔽交易的关键信息 |
|  | WEB应用用户密码安全标准 | WEB类页面必须使用我行密码安全控件 |
| 应用设计 | 文件传输标准 | 不允许使用FTP，必须使用招标方文件传输服务 |
|  | 日志结构标准 | 按机构层级或交易层级进行结构化，正常与异常日志分离 |
|  | 日志备份清理标准 | 按我行标准进行日志定期备份及清理 |
|  | 通讯标准 | 所有通讯接口按招标方技术标准进行接入 |
|  | 操作系统及应用编码 | UTF-8 |
|  | 支持文档类型 | 支持WPS及MS OFFICE |
| 数据库设计 | 建库标准 | 按招标方标准进行建库并进行存储量的测算 |
|  | 备份标准 | 必须根据招标方系统级别分类完成备份机制的开发 |
|  | 清理标准 | 参考我行标准根据系统数据保存要求，整理并提供清理方案 |
| 应用部署 | WEB类项目部署标准 | 按招标方标准进行部署 |
|  | HTTP SERVER部署标准 | 按招标方标准进行部署 |
|  | WAS服务部署标准 | 按招标方标准进行部署 |
|  | 移动应用部署标准 | 移动应用按招标方标准进行部署 |
|  | 应用备份标准 | 按招标方标准进行备份策略的实施 |
|  | 定时服务及保障标准 | 接入招标方调度平台并保障级别要求实施 |
| 研发管理 | 研发运维DevOps | 软件项目研发流程接入招标方的DevOps平台 |
| 业务规定 | 系统对账标准 | 系统相关对账必须整合到招标方柜面系统中 |
|  | 回单处理标准 | 系统涉及回单必须对接招标方统一回单应用 |

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

## 附件10：投标人资格证明与案例情况（近三年，需附证明文件）

- 投标人资格证明文件（法人身份证和加盖公章的营业执照、资格证书等相关文件复印件）

- 注：复印件作为附页。

二、案例情况说明及证明材料（以加盖公章的合同复印件为准）

| 项目时间 | 名称 | 项目甲方 | 实施金额 | 合作方式 （人月、项目、维保） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或授权代表人）：

日    期：

## 附件11：投标人信用信息查询说明

- （此处填写信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等，注意文档整体格式）

## 附件12：其他

- （此处为投标人自愿提供的其他全部文件，注意文档整体格式）